南京航之舟数字科技有限公司

公司在2025年8月收到评估机构反馈的专家评审意见后，公司总经理立即组织运维相关部门：运维管理部、人力资源部、开发部、质量管理部等，于2025年8月14召开专题整改会。

在专题会上，各个部门针对专家会的意见进行讨论，认真分析原因并制定整改措施。公司总经理要求各部门认真进行整改，在9月中旬之前完成整改，并由质量管理部负责进行跟踪和监督。

| 编号 | 专家意见 | 整改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、 服务报告管理中，未见报告准确性指标；事件管理过程中，事件分类和事件优先级未明确定义； 2、配置管理过程未明确配置项抽检数量要求； 3、变更流程中未见测试步骤； | 1、根据公司的《2.运维服务能力管理指标体系》，设定的2025年度服务报告指标为：服务报告及时率，公司暂不修改指，待下次管理评审时，根据公司的执行情况和需要再调整指标； 2、修订《003服务事件管理程序》制度文件，明确事件分类和事件优先级； 3、修订《005配置管理程序》制度文件，补充配置项抽检的说明； 4、根据公司的流程设计，公司从事软件维护，所以将变更和发布结合在一起，测试环节放在发布流程里； |
| 2 | 1、技术研发只有实施计划没有规划，缺少当前技术发展动态分析以及拟关注的重点方向，研发项目缺少与运维业务的关联性说明。 2、研发实施计划中对运维能力管理实施计划要求的发现问题解决问题的技术要求没有落地。 3、研发成果展现过于简单，没有直观应用截图，无法验证成果的使用情况。 | 1、补充《14-02年度重点技术研发项目实施计划》，补充当前技术发展动态分析以及拟关注的重点方向级技术研发方向的说明。2025年的研发重点在与优化和完善已有的运维服务管理平台。 2、补充《14-03年度重点技术研发项目研发成果说明》，补充跟踪实施情况和截图说明。 |
| 3 | 1、能力指标体系中指标目标值要求不明确（如，≥、＞、＝等）； 2、一季度人员储备率目标值10%，实际达成为0，未看到相关的解释和整改。 | 1、修订《2.运维服务能力管理指标体系》，修订相关指标。 2、人员储备率的考核周期调整为每年。 |
| 4 | 1、工具应用情况说明不充分； 2、服务台管理制度存在逻辑问题，服务台人员有解决和恢复的内容，但里面内容不是 | 1、修订《10-02运维工具使用情况说明》，补充工具应用情况； 2、修订《11-01服务台管理制度》，修改相关流程说明。服务台负责初步的技术支持，如能远程解决则解决，不能解决则进行分派。 |